**PLAN PREVISIONNEL DE LA COMMUNE GITOBE EXERCICE 2022˗2023**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **OBJET DU MARCHE** | **MODE DE PASSATION** | **BUDGET PREVU** | **SOURCE DE FINNANCEMENT** | **DATE D’APPROBATION DU DAO** | **DATE DE CONFECTION DU DAO** | **DATE DE PUBLICATION DU DAO** | **DATE D’OUVERTURE DES OFFRES**  | **DATE D’ATTRIBUTION DU MARCHE** | **DATEVDE NOTIFICATION DU MARCHE** | **DATE DE RECEPTION DES TRAVAUX** | **OBSERVATIO** |
| 1 | Construction de 3 salles de classe et un bloc latrine à 4 portes de l’ECOFO BIGOMBO | Appel d’offre ouvert National | 142 812 300 | Budget général de l’Etat Exercice 2021˗2023 | 24/12/2022 | 14/01/023 | 24/01/2023 | 14/02/2023 | 18/02/2023 | 25/02/2023 | 25/05/2023 | Les travaux vont durer 3 mois |
| 2 | Construction d’un bloc de latrines au L.C NGOMA | Marché gré à gré | 3500000 | Commune | **˗** | **˗** | **˗** | ˗ | 22 /04/2023 | 23/04/2023 | 23/06/2023 | Les travaux vont durer 2 mois  |
| 3 | Pose des huisseries sur le CLAC | Marché gré à gré | 40000000 | Commune | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | 24/01/2023 | 30/01/2023 | 30/03/2023 | Les travaux vont durer 2 mois |
| 4 | Construire le pont reliant KIVUMU et MAREMBO | Marché gré à gré | 5 000000 | Commune | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | 24/01/2023 | 30/01/2023 | 30/02/2023 | Les travaux vont durer 1 mois |
| 5 | Fourniture des matériels de Bureau | Marché de demande de cotation  | 10 000000 | Commune | **˗** | **˗** | **˗** | **˗** | **˗** | **˗** | **˗** | Trimestrialité |